Nguyễn Thị Ngọc Chăm – 110120008

Đề tài: Xây dựng Website quản lý đoàn viên Khoa Kỹ thuật và Công nghệ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tuần** | **Thời gian** | **Công việc** |
| 1 | 13/11/2023 -19/11/2023 | - Tìm hiểu nghiệp vụ và các biểu mẫu về quản lý đoàn viên  - Tìm hiểu công cụ Laravel Framework  - Xây dựng mô hình dữ liệu cho đề tài: ERD, mô hình CSDL  - Tìm hiểu ngôn ngữ PHP, HTML, CSS, Bootstrap để xây dựng các chức năng của Website như đã nêu ở phần yêu cầu trên nền của Laravel Framework |
| 2 | 27/11/2023 -03/12/2023 | - Thiết kế giao diện  - Xây dựng chức năng đăng nhập  - Xây dựng các trang Web phân quyền quản trị |
| 3 | 11/12/2023 - 17/12/2023 | - Tiếp tục xây dựng các trang Web phân quyền quản trị |
| 4 | 25/12/2023 -31/12/2023 | - Xây dựng các trang Web dành cho đoàn viên, ban chấp hành chi đoàn, ban chấp hành đoàn khoa  - Nhập dữ liệu thử nghiệm  - Kiểm lỗi và chỉnh sửa |